АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЧЕВОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2023                                                                                                № 79

Об утверждении

муниципальной программы «Совершенствование муниципальной информационной системы Лучевого сельского поселения

на 2024 -2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Совершенствование муниципальной информационной системы Лучевого сельского поселения на 2024 -2026 годы» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района http://luchevoesp.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава администрации

Лучевого сельского поселения

Лабинского района           				                    	          И.И.Яценко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района от 08.11.2023 № 79 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Совершенствование муниципальной информационной системы Лучевого сельского поселения на 2024 -2026 годы»

| # ПАСПОРТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| муниципальной программы «Совершенствование муниципальной информационной системы Лучевого сельского поселения на 2024 -2026 годы» |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района. |  |
| Координаторы подпрограмм | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района. |  |
| Участники муниципальной программы | Не предусмотрен |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |  |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |  |
| Цели муниципальной программы | -повышение эффективности системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, развитие информационных систем, технической и технологической основы становления информационного общества |  |
| Задачи муниципальной программы | -повышение эффективности внедрения информационных технологий, формирование единого пространства электронного взаимодействия и обеспечение необходимого уровня информационной безопасности. |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных лицензируемым программным обеспечением; - доля программ обеспечивающих связь и защиту электронного взаимодействия сетей администрации поселения и региональных сетей; - доля расходов бюджета поселения направленных на мероприятия по совершенствованию муниципальной информационной системы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации 2024-2026 годы, этапы не предусмотрены. |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет -600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год - 200,0 тыс. рублей; 2025год - 200,0 тыс. рублей; 2026год - 200,0 тыс. рублей. Из средств бюджета Лучевого сельского поселения Лабинского района.Объемы финансирования Программы подлежат корректировке с учетом возможностей местного бюджета. |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района, Совет Лучевого сельского поселения Лабинского района. |  |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы

Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Лучевого сельского поселения Лабинского района позволяет оптимизировать исполняемые муниципальные функции и организовывать процессы муниципального управления в рамках реализации административной реформы, значительно улучшать межведомственное взаимодействие. Программа направлена на реализацию государственной политики в сфере применения информационно-коммуникационных технологий для модернизации муниципального управления. Основу подпрограммы составляет использование потенциала информационных технологий для развития демократии и обеспечения конституционных прав человека и гражданских свобод, повышения уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики Лучевого сельского поселения Лабинского района и Краснодарского края в целом.

Вместе с тем внедрение информационных и коммуникационных технологий неотъемлемо от решения вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности, с одной стороны и исполнением требований действующего законодательства - с другой стороны.Использование несертифицированного и нелицензионного общесистемного и специализированного программного обеспечения снижает общий уровень защищенности информации, увеличивает вероятность непредсказуемых технологических потерь информации, что, в свою очередь, приводит к незапланированному расходованию бюджетных средств и иных муниципальных ресурсов на ее восстановление. Использование нелицензионных копий программного обеспечения снижает эффективность, надежность и безопасность муниципальных информационных систем, увеличивает риск потери данных.Таким образом, использование в органах местного самоуправления лицензионного программного обеспечения в рамках совершенствования муниципальной информационной системы является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Лучевого сельского поселения Лабинского района.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации  муниципальной программы

2.1.Цели муниципальной программы:

-повышение эффективности системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, развитие информационных систем, технической и технологической основы становления информационного общества

2.2.Задачи муниципальной программы:

- повышение эффективности внедрения информационных технологий, формирование единого пространства электронного взаимодействия и обеспечение необходимого уровня информационной безопасности.

| # 2.3.Целевые показатели муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | 1 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципальной информационной системы Лучевого сельского поселения на 2024 -2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных лицензируемым программным обеспечением | % | # 3 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | 1.2. |  | Доля программ обеспечивающих связь и защиту электронного взаимодействия сетей администрации поселения и региональных сетей | % | 3 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | 1.3. |  | Доля расходов бюджета поселения направленных на мероприятия по совершенствованию муниципальной информационной системы | % | 3 |  | Не менее 0,05 |  | Не менее 0,05 | Не менее 0,05 |  |

2.4.Сроки реализации муниципальной программы 2024- 2026 годы, этапы не предусмотрены.

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование муниципальной информационной системы Лучевого сельского поселения на 2024 -2026 годы»

| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Ответственный за расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных лицензируемым программным обеспечением | % | Д арм.= Члрм/Ч общ.рм*100%, где: Дарм- доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных лицензируемым программным о Члрм- число автоматизированных рабочих мест, обеспеченных лицензируемым программным обеспечением ; Ч общ.рм- общее - число автоматизированных рабочих мест. | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района |
| 2. | Доля программ обеспечивающих связь и защиту электронного взаимодействия сетей администрации поселения и региональных сетей | % | Д п.= Чпэв/Ч общ.п*100%, где: Дп- доля программ обеспечивающих связь и защиту электронного взаимодействия сетей администрации поселения и региональных сетей; Чпэв- число программ обеспечивающих связь и защиту электронного взаимодействия сетей администрации поселения и региональных сетей ; Ч общ.п – общее число программ администрации; | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района |
| 3. | Доля расходов бюджета поселения направленных на мероприятия по совершенствованию муниципальной информационной системы | % | Др= Оринф./Орбюд х100%, где: Оринф- объем расходов на информационные мероприятия; Орбюд- объем общих расходов поселения. | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы, составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе:

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по годам реализации |  |  |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Краевой бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Всего муниципальной программе | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Средства бюджета Лучевого сельского поселения Лабинского района, направляемые на финансирование мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета Лучевого сельского поселения решением Совета Лучевого сельского поселения на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Лучевого сельского поселения Лабинского района.

Координатор программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, которая определяется с учетом:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию);

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования средств бюджета Лучевого сельского поселения Лабинского района;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лучевого сельского поселения Лабинского района, утвержденным постановлением администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района от 15.07.2016 г. №113.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если ее значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если ее значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если ее значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6.1. Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Лучевого сельского поселения и Совет Лучевого сельского поселения Лабинского района.

6.2.   Координатор муниципальной программы:

-  обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы (муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих финансирование) и исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансирование) включенных в муниципальные программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальные программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы включенных в муниципальные программы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальные программы;

- проводит оценку эффективности  муниципальных программ;

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.3. Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.4. Исполнитель мероприятий программы:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный специалист                                                                                       С.В.Перевалова

3.Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус * | Источник финанси-рования | Объем финан-сирования, всего (тыс. рублей) |  | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цели | Повышение эффективности системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, развитие информационных систем, технической и технологической основы становления информационного общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи | Повышение эффективности внедрения информационных технологий, формирование единого пространства электронного взаимодействия и обеспечение необходимого уровня информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение оргтехники, компьютерной техники, комплектующих и расходных материалов; техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники и периферийного оборудования |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение оргтехники, компьютерной техники, комплектующих и расходных материалов; техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники, оргтехники и периферийного оборудования | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района главный распорядитель средств |
|  |  |  | краевой бюджет |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Приобретение антивируса Kaspersky Internet Sucurity 2 ПК (5 ПК) |  | всего |  | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Приобретение антивирусной защиты | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района главный распорядитель средств |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сопровождение программного обеспечения; Предоставление сертификата на услуги по обслуживанию программного обеспечения ПО VipNet Client(КСЗ)(ДС СМЭВ); Информационно-технологическое обеспечение программного продукта АРМ «Муниципал»; Информационное и техническое обслуживание официального сайта администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района; Обновление программного обеспечение АС «УРМ» для организации схемы исполнения бюджета в 2024 году, в тч с учетом новых технологических решений, на 1 рабочее место; АС «Бюджет поселения» |  | всего |  | 582,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | АС «Бюджет поселения»,» АРМ Муниципал», «Консультант Юрист» и другие. | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района главный распорядитель средств |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | 582,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | всего |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | Администрация Лучевого сельского поселения Лабинского района главный распорядитель средств |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |