АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЧЕВОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016                                                                                               № 49

поселок Луч

О проведении двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка и субботника на территории Лучевого сельского поселения Лабинского района

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территорий населенных пунктов Лучевого сельского поселения Лабинского района и создания благополучной санитарно - эпидемиологической обстановки в весенне-летний период на территории Лучевого сельского поселения Лабинского района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории Лучевого сельского поселения Лабинского района в период с 09 марта по 29 апреля 2016 года мероприятия по благоустройству и наведению санитарного порядка (далее – Двухмесячник), а также 16 апреля 2016 года – Всекубанский субботник по наведению санитарного порядка (далее – Субботник).

2. Утвердить план мероприятий и работ во время проведения Двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка и Субботника на территории Лучевого сельского поселения Лабинского района (приложение № 1).

3. Образовать комиссию для организации и проведения Двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка и Субботника на территории Лучевого сельского поселения Лабинского района (далее – комиссия) (приложение № 2).

4. Председателям советов ТОС провести мероприятия для выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке внутри поселков, придомовых территорий, улиц, зеленых зон, а также приведения в порядок фасадов зданий и ограждений предприятий и частных домовладений.

5. Муниципальному унитарному предприятию коммунального хозяйства Лучевого сельского поселения (Рамазанова) организовать работу по ликвидации стихийных свалок на территории Лучевого сельского поселения Лабинского района и наведению санитарного порядка на кладбище х.Соколихин.

6. Руководителям организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям Лучевого сельского поселения провести мероприятия по наведению санитарного порядка на прилегающей к организациям территории.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района		                                    В.В.Водянников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лучевого сельского поселения Лабинского района

от 09.03.2016 № 49

ПЛАН

мероприятий и работ во время проведения Двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройства территорий Лучевого сельского поселения Лабинского района

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение акции «Посади и вырасти свое дерево» | В течение Двухмесячника | МБУ ЦКД Лучевого сельского поселения, органы ТОС, руководители организаций |
| 2 | Проведение работ по обрезке ветвей деревьев | В течение Двухмесячника | Администрация поселения, МУМПКХ Лучевого с/п |
| 3 | Ликвидация стихийных свалок на территории МТФ-3 Лучевого сельского поселения, вдоль автодороги Новолабинский-Чамлыкская | В течение Двухмесячника | МУМПКХ Лучевого сельского поселения |
| 4 | Чистка и дезинфекция водонапорных башен | В течение Двухмесячника | МУМПКХ Лучевого сельского поселения |
| 5 | Подведение водопровода к Фельдешрско-акушерскому пункту пос.Мирный | В течение Двухмесячника | МУМПКХ Лучевого сельского поселения |
| 6 | Благоустройство памятника погибшим воинам ВОВ х.Соколихин. | В течение Двухмесячника | Администрация Лучевого сельского поселения, учреждения образования, культуры |
| 7 | Наведение санитарного порядка на кладбище х.Соколихин | В течение Двухмесячника | МУМПКХ Лучевого с/п |
| 8 | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц | В течение Двухмесячника | МУМПКХ Лучевого с/п, совет ТОС |
| 9 | Установка элементов детской площадки на территории МТФ-3 пос.Луч | В течение Двухмесячника | Администрация Лучевого сельского поселения |
| 10 | Расчистка территории и установка карусели на детской площадке в пос.Мирный | В течение Двухмесячника | Администрация Лучевого сельского поселения |

ПЛАН

мероприятий и работ во время проведения Субботника на территории Лучевого сельского поселения Лабинского района

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение акции «Посади и вырасти свое дерево» | 16 апреля 2016 | МБУ ЦКД Лучевого сельского поселения, органы ТОС, руководители организаций |
| 2 | Проведение работ по посадке кустарников, цветников | 16 апреля 2016 | Администрация поселения, органы ТОС, руководители организаций |
| 3 | Очищение территорий поселения от мусора, ликвидация стихийных свалок на территории Лучевого сельского поселения | 16 апреля 2016 | Администрация поселения, органы ТОС, руководители организаций |
| 4 | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц | 16 апреля 2016 г. | Администрация поселения, органы ТОС |
| 5 | Реставрация фасадов зданий | 16 апреля 2016 | Администрация поселения, органы ТОС, руководители организаций |
| 6 | Ремонт и окраска ограждений индивидуальных домовладений | 16 апреля 2016 | Органы ТОС |
| 7 | Побелка деревьев | 16 апреля 2016 | Администрация поселения, ТОС |
| 7 | Ремонт и приведение в надлежащее санитарное состояние памятника погибшим воинам ВОВ х.Соколихин. | 16 апреля 2016 | МБУ ЦКД Лучевого сельского поселения, ООШ № 24 х.Соколихин |
| 8 | Наведение санитарного порядка на кладбище х.Соколихин | 16 апреля 2016 | МУМПКХ Лучевого с/п |

Ведущий специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                               Е.В.Соколова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лучевого сельского поселения Лабинского района

от 09.03.2016 № 49

КОМИССИЯ

по организации и проведению Двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Лучевого сельского поселения

Лабинского района

| Водянников Владимир Владимирович | - | Глава Лучевого сельского поселения Лабинского района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| - Алехина Татьяна Ивановна | - | ведущий специалист администрации Лучевого сельского поселения; |
| - Демьяненко Валентина Ивановна | - | председатель ТОС х.Соколихин; |
| - Коновалова Надежда Николаевна | - | председатель ТОС п.Новолабинский; |
| - Перевалова Светлана Викторовна | - | Главный специалист администрации Лучевого сельского поселения; |
| - Пастарнак Вера Михайловна | - | председатель ТОС п.Мирный; |
| - Рамазанова Манфиза Кахидиновна |  | и.о. директора МУМПКХ Лучевого сельского поселения; |
| - Соколова Елена Викторовна | - | ведущий специалист администрации Лучевого сельского поселения; |
| - Хахалева Людмила Петровна | - | председатель ТОС п.Луч. |

Ведущий специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                               Е.В.Соколова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района от 09.03.2016 года № 49

«О проведении двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка и субботника на территории Лучевого сельского поселения

Лабинского района»

Проект подготовлен и внесен:

Ведущий специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                              Е.В.Соколова

Проект согласован:

Ведущий специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                            О.Н.Азаренкова

Главный  специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                            С.В.Перевалова

Заявка на рассылку: администрация МО Лабинский район – 1, руководители муниципальных учреждений – 5, ТОС - 4

Заявку составил:

Ведущий специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                              Е.В.Соколова