АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЧЕВОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04. 2019                                                                                              № 35

поселок Луч

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лучевого сельского поселения Лабинского района к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы на территории Лучевого сельского поселения к устойчивой работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать комиссию по координации хода подготовки  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лучевого сельского поселения Лабинского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и проверке готовности к отопительному периоду и утвердить ее состав (приложение №1).

2. Утвердить комплексный план по подготовке Лучевого сельского поселения Лабинского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (приложение № 2).

3. Руководителям учреждений Лучевого сельского поселения  Лабмнского района (Щутский, Елисеев, Крамарова) обеспечить к 01 октября 2019 года подготовку объектов к эксплуатации в осенне-                                                                                                                                                                      зимний период и предоставить паспорта готовности до 01 сентября 2019 года в администрацию Лучевого сельского поселения Лабинского района.

4. МУМПКХ Лучевого сельского поселения Лабинского района (Рамазанова) провести ревизию артезианских скважин, электрооборудования и электрощитов в поселках Мирный и Новолабинский.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Лучевого сельского поселения

Лабинского района                                                                     В.В.Водянников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района

от ______________ № _____

СОСТАВ

комиссии по координации хода подготовки  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лучевого сельского поселения Лабинского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и проверке готовности к отопительному периоду

| Водянников Владимир Владимирович | - | глава Лучевого сельского поселения Лабинского района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Перевалова Светлана Викторовна | - | главный специалист администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района; |
| Рамазанова Манфиза Кахидиновна | - | директор МУМПКХ Лучевого сельского поселения Лабинского района; |
| Соколова Елена Викторовна | - | ведущий специалист администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района. |

Ведущий  специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                         Е.В.Соколова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района

от ______________ № _____

| Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | в том числе | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий |
| 1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |
| 3. Приобретение топлива |
| 4. Поверка приборов учета |
| 5. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений социальной защиты населения |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования |
| Косметический ремонт котельной | шт | 2 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  | до 01.08.2019 | Краморова И.И.. директор |  |
| Закупка дров | м3 | 2 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | до 01.09.2019 |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры |
| Приобретение дров на весь отопительный сезон в соответствии с нормами расхода (22 куб.м) | м3 | 22 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 01.03.2019-01.07.2019 | Щутский Е.М. и.о.директора |  |
| Испытание и проверка работоспособности дымового и вентиляционного каналов (2 канала, 12 пог.м.) |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | 01.08.2019-.01.09.2019 |  |  |
| Текущий ремонт помещений ЦКД (покраска стен, дверей; уплотнение дверных проёмов) |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 01.07.2019-01.09.2019 |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  | 29,0 | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения |
| Утепление водопровода в п. Мирный | шт | 1 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 2019 | Рамазанова М.К. директор |  |
| Замена водоподъемного оборудования | шт | 1 | 56,0 | 56,0 |  |  |  |  | 2019 |  |  |
| Приобретение насоса Джилекс | шт | 1 | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  | 2019 |  |  |
| Анализ качества питьевой воды | проб | 18 | 84,0 | 84,0 |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  | 194,0 | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Мероприятия по подготовке к ОЗП жилищного фонда |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Мероприятия по подготовке к ОЗП электросетевого комплекса |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Мероприятия по подготовке к ОЗП газового хозяйства |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по мероприятиям |  |  | 233,0 | 233,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Главный  специалист                                                                                                                                              С.В.Перевалова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района от _____________ № ____

«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лучевого сельского поселения Лабинского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов»

Проект подготовлен и внесен:

главный  специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                   С.В.Перевалова

ведущий специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                   Е.В.Соколова

Заявка на рассылку: МУМПКХ Лучевого сельского поселения – 1, МБУ «Центр культуры и досуга Лучевого сельского поселения Лабинского район» - 1, МОБУ ООШ №24 – 1, администрация муниципального образования Лабинский район – 1, Лабинская межрайонная прокуратура - 1

Заявку на рассылку составил:

ведущий специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                   Е.В.Соколова