АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЧЕВОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04. 2021                                                                                                 № 35

поселок Луч

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лучевого сельского поселения Лабинского района к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы на территории Лучевого сельского поселения к устойчивой работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать комиссию по координации хода подготовки  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лучевого сельского поселения Лабинского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и проверке готовности к отопительному периоду и утвердить ее состав (приложение №1).

2. Утвердить комплексный план по подготовке Лучевого сельского поселения Лабинского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (приложение № 2).

3. Руководителям учреждений Лучевого сельского поселения  Лабмнского района (Гришин, Дьяченко) обеспечить к 01 октября 2021 года подготовку объектов к эксплуатации в осенне-                                                                                                                                                                      зимний период и предоставить паспорта готовности до 01 сентября 2021 года в администрацию Лучевого сельского поселения Лабинского района.

4. МУМПКХ Лучевого сельского поселения Лабинского района (Рамазанова) провести ревизию артезианских скважин, электрооборудования и электрощитов в поселках Мирный и Новолабинский.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Лучевого сельского поселения

Лабинского района                                                                     В.В.Водянников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района

от 14.04.2021 № 35

СОСТАВ

комиссии по координации хода подготовки  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лучевого сельского поселения Лабинского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и проверке готовности к отопительному периоду

| Водянников Владимир Владимирович | - | глава Лучевого сельского поселения Лабинского района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Перевалова Светлана Викторовна | - | главный специалист администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района; |
| Рамазанова Манфиза Кахидиновна | - | директор МУМПКХ Лучевого сельского поселения Лабинского района; |
| Соколова Елена Викторовна | - | ведущий специалист администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района. |

Глава администрации

Лучевого сельского поселения

Лабинского района                                                                     В.В.Водянников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района

от ______________ № _____

|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Глава Лучевого сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "__"____________2021 |
| КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН |  |  |
| по подготовке Лучевого сельского поселения Лабинского района к ОЗП 2021-2022 годов |  |  |
| Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | в том числе | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание |
|  |  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий |
| 1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |
| 3. Приобретение топлива |
| 4. Поверка приборов учета |
| 5. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений социальной защиты населения |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования |
| Замена 2х трубной магистрали труб от котельной до школы на пластик |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | до 01.08.2021 | Гришин В.В. директор |  |
| Текущий ремонт помещения кательной (покраска стен) |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.08.2021 |  |  |
| Кап ремонт крыши котельной, (восстановление кирпичной кладки, гидроизоляция кладки, гидроизоляция крыши.) |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена пришедших в негодность стеклопакетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  | 230,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры |
| Приобретение дров на весь отопительный сезон в соответствии с нормами расхода (22 куб.м), | м3 | 22 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | 01.05.2021-01.07.2021 | Дьченко И.Н. директор |  |
| Испытание и проверка работоспособности дымового и вентиляционного каналов (2 канала, 12 пог.м.) |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | 01.08.2021-01.09.2021 |  |  |
| Текущий ремонт помещений ЦКД (покраска стен, дверей; уплотнение дверных проёмов) |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 01.07.2021-01.09.2021 |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения |
| Приобретение насоса "Vodotok" | шт | 2 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  | 1-3кв | Рамазанова М.К. Директор |  |
| Капитальный ремонт артезианской скважины №5287 п. Мирный | ед | 1 | 2473,0 |  | 2473,0 |  |  |  |  |  |  |
| Планировка территории ЗСК, дорожки с твердым покрытием | ед | 2 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 2-3кв |  |  |
| Анализ качества питьевой воды | проб | 16 | 96,0 |  |  | 96,0 |  |  | 2021 |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  | 2879,0 | 310,0 | 2473,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |
| VII. Мероприятия по подготовке к ОЗП жилищного фонда |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Мероприятия по подготовке к ОЗП электросетевого комплекса |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Мероприятия по подготовке к ОЗП газового хозяйства |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по мероприятиям |  |  | 3143,0 | 574,0 | 2473,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |
| Составил: Главный специалист |  |  |  |  |  |  | С.В.Перевалова |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Лучевого сельского поселения Лабинского района от 14.04.2021№ 35

«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Лучевого сельского поселения Лабинского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов»

Проект подготовлен и внесен:

главный  специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                   С.В.Перевалова

ведущий специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                   Е.В.Соколова

Заявка на рассылку: МУМПКХ Лучевого сельского поселения – 1, МКУ «Центр культуры и досуга Лучевого сельского поселения Лабинского район» - 1, МОБУ ООШ №24 – 1, администрация муниципального образования Лабинский район – 1, Лабинская межрайонная прокуратура - 1

Заявку на рассылку составил:

ведущий специалист

администрации Лучевого сельского

поселения Лабинского района                                                   Е.В.Соколова