СОВЕТ ЛУЧЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

(третий созыв)

# РЕШЕНИЕ

09 января 2017 года		                                                         № 109/33

посёлок Луч

О внесении изменений в решение Совета Лучевого сельского поселения Лабинского района от 05.10.2015 года №57/16 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Лучевого сельского поселения Лабинского района"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ " О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Уставом Лучевого сельского поселения Совет Лучевого сельского поселения Лабинского района решил:

1. Внести в решение Совета Лучевого сельского поселения Лабинского района от 05.10.2015 года №57/16 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Лучевого сельского поселения Лабинского района" раздел "Мероприятия программы развития водоснабжения и водоотведения", который изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия программы развития водоснабжения и водоотведения | Протяженность заменяемых труб, м. | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена насоса и труб на артезианской скважине в п.Мирный | 120 | 100,0 | 2017 |
| 2 | Замена насоса и труб на артезианской скважине в п.Мирный | 80 | 90 | 2017 |
| 3 | Замена водопровода (Ø 100 мм) ул. Гагарина п.Мирный | 250,2 | 500,5 | 2018 |
| 4 | Замена водопровода (Ø 100 мм) ул. Мира п.Мирный | 156,8 | 300,0 | 2019 |
| 5 | Замена водопровода (Ø 100 мм) ул. Чапаева п.Мирный | 420,0 | 840,0 | 2020 |
| 6 | Установка системы подготовки и обеззараживания воды п. Мирный | 1 | 100,0 | 2021 |
| 7 | Установка системы подготовки и обеззараживания воды п. Новолабинский | 1 | 100,0 | 2022 |
| 8 | Мероприятия, в том числе установка приборов учета подаваемой и расходуемой воды, по энергоснабжению и повышению энергоэффективности в п. Мирный |  | 200,0 | 2023-2024 |
| 9 | Мероприятия, в том числе установка приборов учета подаваемой и расходуемой воды, по энергоснабжению и повышению энергоэффективности в п. Новолабинский |  | 120,0 | 2025 |

2. Признать утратившим силу решение Совета Лучевого сельского поселения Лабинского района от 22 декабря 2016 года №106/32 О внесении изменений в решение Совета Лучевого сельского поселения Лабинского района от 05.10.2015 года №57/16 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Лучевого сельского поселения Лабинского района".

3. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте Лучевого сельского поселения в сети "Интернет".

Глава Лучевого сельского

поселения Лабинского района         		   	                        В.В. Водянников